**Информация о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 202l год.**

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2021 году составил 189 714 тыс. руб., в том числе:

- 9 487 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 74 680 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 105 547 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- предоставлением субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.04.2018 №1188-п/1 (в редакции от 15.12.2020 №3811-п/1).

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=52FBB17057BDD2CCE15613D7D76C5171A35BCE1D7632CDCC54B3C60861E343F) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителем мероприятий Программы является департамент городского хозяйства.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2021 году фактические затраты составили 189 713 тыс. руб. (189 713 214,34 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования, из них:

- 9 486 тыс. руб. (9 485 660,72 руб.) – средства бюджета городского округа;

- 74 680 тыс. руб. (74 680 397,86 руб.) – средства областного бюджета;

- 105 547 тыс. руб. (105 547 155,76 руб.) – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение Программы составило 189 713 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» Программой запланировано финансирование в сумме 189 714 тыс. руб., из них на заключение договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат 97 560 тыс. руб., муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 92 154 тыс. руб., в том числе:

- 9 487 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 74 680 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 105 547 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Для реализации мероприятий Задачи 1 заключены договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат на сумму 97 559 тыс. руб. (97 558 783,16 руб.), муниципальные контракты по итогам проведения конкурсов на сумму 92 154 тыс. руб. (92 154 431,28 руб.).

Фактические расходы по задаче составили 189 713 тыс. руб. (189 713 214,34 руб.) или 100,00 % к утвержденному плану, в том числе предоставлено субсидий на сумму 97 559 тыс. руб. (97 558 783,11 руб.), выполнены работы по контрактам по итогам проведения конкурсов на сумму 92 154 тыс. руб. (92 154 431,23 руб.), в том числе:

- 9 486 тыс. руб. (9 485 660,72 руб.) – средства бюджета городского округа;

- 74 680 тыс. руб. (74 680 397,86 руб.) – средства областного бюджета;

- 105 547 тыс. руб. (105 547 155,76 руб.) – средства федерального бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

1) По мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 97 560 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 4 879 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 55 975 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 36 706 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В отчетном периоде для реализации мероприятия 1.1. заключено 33 договора предоставления субсидий на общую сумму 97 559 тыс. руб. (97 558 783,16 руб.), в том числе:

1. №10-2021-30486 от 11.06.2021 с ТСЖ «Соцгородской» на сумму 3 000,00 тыс. руб. (3 000 000,00 руб.) по адресу ул. Ленинградская, 15, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
2. №10-2021-33165 от 16.08.2021 с ТСЖ «ЖК-16» на сумму 2 100,00 тыс. руб. (2 100 000,00 руб.) по адресам: ул. Ленинградская, 35, ул. Ленинградская, 37, виды работ: ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки;
3. №10-2021-74872 от 29.10.2021 с АО «МУ ЖКХ» на сумму 900,00 тыс. руб. (899 999,31 руб.) по адресам: б-р 50 лет Октября, 7, б-р 50 лет Октября, 19, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
4. №10-2021-29310 от 26.05.2021 с ООО УК «Мой город» на сумму 3 200,00 тыс. руб. (3 200 000,00 руб.) по адресам: ул. Мира, 117, ул. Мира, 123, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
5. №10-2021-28895 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 661,61 тыс. руб. (661 612,88 руб.) по адресу б-р 50 лет Октября, 5, виды работ: оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн;
6. №10-2021-28539 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 100,00 тыс. руб. (1 099 999,60 руб.) по адресу ул. Победы, 43, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
7. №10-2021-75000 от 29.10.2021 с ООО УК «АВТОРИТЕТ ГРУПП» на сумму 839,00 тыс. руб. (838 998,67 руб.) по адресам: ул. Ушакова, 40А, ул. Ушакова, 46, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
8. №10-2021-28907 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 3 000,00 тыс. руб. (3 000 004,58 руб.) по адресам: ул. Лесная, 46, 48, 50, 52, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, устройство ограждений;
9. №10-2021-28710 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 2 500,00 тыс. руб. (2 500 000,00 руб.) по адресам: ул. Лизы Чайкиной, 73, 75, 77, 81, виды работ: установка урн, обеспечение освещением;
10. №10-2021-28844 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 563,99 тыс. руб. (563 993,05 руб.) по адресу ул. Лизы Чайкиной, 29, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
11. №10-2021-28525 от 27.05.2021 с ООО «Управляющая компания №4» на сумму 2 535,36 тыс. руб. (2 535 359,02 руб.) по адресу ул. Мурысева, 71, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
12. №10-2021-28688 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 300,00 тыс. руб. (1 299 997,73 руб.) по адресам: ул. Ярославская, 21, 25, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
13. №10-2021-33168 от 23.06.2021 с ТСЖ «ДОМ» на сумму 2 770 тыс. руб. (2 770 000,00 руб.) по адресам: ул. Матросова, 8, 10, ул. Мурысева, 77, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки;
14. №10-2021-42702 от 23.06.2021 с ООО «ВЕЛЕС» на сумму 330 тыс. руб. (330 000,00 руб.) по адресу ул. Матросова, 6, виды работ: оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн;
15. №10-2021-29250 от 28.05.2021 с МП «Управляющая компания №4» на сумму 149,21 тыс. руб. (149 209,32 руб.) по адресу ул. Железнодорожная, 31, виды работ: установка скамеек, установка урн;
16. №10-2021-28852 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 674,99 тыс. руб. (1 674 987,23 руб.) по адресам: ул. Крылова, 5А, ул. Крылова, 7, ул. Севастопольская, 4, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
17. №10-2021-28881 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 675,00 тыс. руб. (1 675 000,52 руб.) по адресам: ул. Никонова, 7, ул. Крылова, 5, ул. Крылова, 3А, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка урн;
18. №10-2021-28495 от 27.05.2021 с МП «Управляющая компания №4» на сумму 1 598,04 тыс. руб. (1 598 042,30 руб.) по адресам: ул. Макарова, 14, ул. Макарова, 16, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка урн, установка скамеек;
19. №10-2021-19852 от 06.05.2021 с ООО «Управляющая компания №2 ЖКХ» на сумму 630,00 тыс. руб. (630 000,00 руб.) по адресу пр-т Московский, 57, виды работ: установка скамеек, установка урн;
20. №10-2021-27679 от 20.05.2021 с ООО «Управляющая компания №2 ЖКХ» на сумму 630,00 тыс. руб. (630 000,00 руб.) по адресу пр-т Степана Разина, 71, виды работ: установка урн, устройство ограждений;
21. №10-2021-29187 от 20.05.2021 с ООО УК «Фортуна» на сумму 2 200,00 тыс. руб. (2 200 000,00 руб.) по адресу б-р Татищева, 9, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
22. №10-2021-28378 от 24.05.2021 с АО «Взаимное доверие» на сумму 2 200,00 тыс. руб. (2 200 000,00 руб.) по адресу ул. 40 лет Победы, 54, виды работ: оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн;
23. №10-2021-28460 от 25.05.2021 с АО «Взаимное доверие» на сумму 5 000,00 тыс. руб. (5 000 000,00 руб.) по адресу б-р Гая, 12, виды работ: ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка скамеек, установка урн;
24. №10-2021-28424 от 24.05.2021 с АО «Взаимное доверие» на сумму 320,00 тыс. руб. (320 000,00 руб.) по адресу ул. Ворошилова, 39, виды работ: установка скамеек, установка урн;
25. №10-2021-28340 от 24.05.2021 с АО «Жилстройэксплуатация» на сумму 1 700,00 тыс. руб. (1 700 000,00 руб.) по адресу ул. Тополиная, 10, виды работ: ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн;
26. №10-2021-28436 от 24.05.2021 с АО «Взаимное доверие» на сумму 350,00 тыс. руб. (350 000,00 руб.) по адресу ул. Автостроителей, 78, виды работ: установка скамеек, установка урн;
27. №10-2021-28747 от 20.05.2021 с ООО «ДЖКХ» на сумму 2000,00 тыс. руб. (2 000 000,00 руб.) по адресам: Южное шоссе, 27, Южное шоссе, 27А, Южное шоссе, 29, виды работ: оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн;
28. №938-дг/2.1 от 27.10.2021 с ООО «Содружество» на сумму 4270,21 тыс. руб. (4 270 214,10 руб.) по адресу ул. Матросова, 49, виды работ: установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадкой;
29. №937-дг/2.1 от 27.10.2021 с ООО УК «Стрела» на сумму 3 208,81 тыс. руб. (3 208 813,43 руб.) по адресу ул. Победы, 20, виды работ: ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
30. №939-дг/2.1 от 27.10.2021 с АО УК «Жилстройэксплуатация» на сумму 5 605,40 тыс. руб. (5 605 399,76 руб.) по адресу ул. Автостроителей, 11А, виды работ: ремонт тротуара, оборудование детской площадки, ремонт дворового проезда;
31. №934-дг/2.1 от 27.10.2021 с ООО «Управляющая компания №2 ЖКХ» на сумму 16 196,92 тыс. руб. (16 196 921,30 руб.) по адресам: ул. Юбилейная, 51, ул. Юбилейная, 53, виды работ: установка скамеек, установка урн, обеспечение освещением, ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки;
32. №935-дг/2.1 от 27.10.2021 с ООО «Управляющая компания №1 ЖКХ» на сумму 17 729,46 тыс. руб. (17 729 459,68 руб.) по адресу пр-т Степана Разина, 27, виды работ: установка скамеек, установка урн, ремонт тротуара, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворового проезда;
33. №936-дг/2.1 от 27.10.2021 с ООО «Управляющая компания №1 ЖКХ» на сумму 5 620,77 тыс. руб. (5 620 770,68 руб.) по адресу ул. Революционная, 12, виды работ: оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн, ремонт дворового проезда, ремонт тротуара.

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные договорами на предоставление субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты и кассовое исполнение по мероприятию 1.1. составили 97559 тыс. руб. (97 558 783,11 руб.) или 100 % от запланированного объема финансирования и фактических затрат, в том числе по источникам:

- 4 878 тыс. руб. (4 877 939,15 руб.) – средства бюджета городского округа;

- 55 975 тыс. руб. (55 975 318,16 руб.) – средства областного бюджета;

- 36 706 тыс. руб. (36 705 525,80 руб.) – средства федерального бюджета.

2) По мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 92154 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 4 608 тыс. руб. – средства городского бюджета;

- 18 705 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 68 841 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В отчетном периоде по итогам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на общую сумму 92 154 тыс. руб. (92 154 431,28 руб.):

1) «Бульвар Буденного (1 этап)»:

- муниципальный контракт №0842300004021000031\_259977 от 26.04.2021 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 10 130 тыс. руб. (10 130 451,96 руб.). Кассовое исполнение составило 10 130 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- муниципальный контракт №631-дг/2.1 от 29.05.2021 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 564 тыс. руб. (564 029,24 руб.). Кассовое исполнение составило 564 тыс. руб. или 100,00 %;

- муниципальный контракт №632-дг/2.1 от 29.05.2021 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 566 тыс. руб. (566 173,97 руб.). Кассовое исполнение составило 566 тыс. руб. или 100,00 %;

2) «Бульвар Островского (1 этап):

- муниципальный контракт №0842300004021000001\_259977 от 02.03.2021 с ООО «АЙКОН» на сумму 36 458 тыс. руб. (36 458 398,53 руб.). Кассовое исполнение составило 36 458 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

3) «Аллея Молодежного бульвара (1 этап)»:

- муниципальный контракт №0842300004020000405\_259977 от 15.03.2021 с ООО «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» на сумму 18 894 тыс. руб. (18 894 409,12 руб.). Кассовое исполнение составило 18 894 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

4) «Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап)»:

- муниципальный контракт №0842300004021000110\_259977 от 26.04.2021 с ООО «ОСТО» на сумму 1 753 тыс. руб. (1 752 789,24 руб.). Кассовое исполнение составило 1 753 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

5) «Сквер 14 квартала»:

- муниципальный контракт №0842300004021000129\_259977 от 04.05.2021 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 11 822 тыс. руб. (11 821 742,93 руб.). Кассовое исполнение составило 11 822 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

6) «Площадка в мкр. Портовый»:

- муниципальный контракт №0842300004021000202\_259977 от 23.06.2021 с ООО «СТРОЙ СИТИ» на сумму 11 966 тыс. руб. (11 966 436,29 руб.). Кассовое исполнение составило 11 966 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат.

Фактические затраты по мероприятию 1.2. составили 92 154 тыс. руб. (92 154 431,23 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования и фактических затрат, в том числе по источникам:

- 4 608 тыс. руб. (4 607 721,57 руб.) – средства городского бюджета;

- 18 705 тыс. руб. (18 705 079,70 руб.) – средства областного бюджета;

- 68 841 тыс. руб. (68 841 629,96 руб.) – средства федерального бюджета.

Итого, по задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» фактические затраты составили 189 713 тыс. руб. (189 713 214,34 руб.) или 100,00 % от запланированного Программой объема финансирования.

Кассовое исполнение по задаче 1 составило 189 713 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат.