|  |  |
| --- | --- |
|  | Председателю Думы  городского округа Тольятти  Остудину Н.И. |

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2022 года, направляю Вам информацию по вопросу: «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 25.06.2022 (с учетом дополнительно выделенного финансирования в сумме 67 000 тыс.руб. на проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 № 1232 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»).

Докладчик: Кузахметов Максим Геннадьевич – руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Информация о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 25.06.2022 год на 9 л. |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. первого заместителя главы городского округа | Г.В. Гильгулин |

**Информация о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 25.06.2022 год.**

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году запланировано выполнение следующих задач:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;

- Задача 5: «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»;

- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;

- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы».

По Задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено 46 298,0 тыс. руб., в том числе 45 633тыс.руб. средства бюджета г.о.Тольятти, 665,0 тыс.руб. – внебюджетные средства.

В целях реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» разрабатывается проектная документация на благоустройство территорий г.о. Тольятти на сумму 4 933,0 тыс.руб., а именно:

1) 2 000,0 тыс.руб. на благоустройство набережной Центрального района;

2) 1 400,0 тыс.руб. на благоустройство б-ра Татищева.

3) 1 533,0 тыс.руб. на подготовку проектной документации по Решение Центрального районного суда г. Тольятти от 14.12.2021 года по гражданскому делу № 2-5459/2021 с учетом Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 16.03.2022 г.(внутриквартальный проезд 8 квартал); а также обращений граждан (Южное шоссе, 67, б-р Буденного, 4) – готовится аукционная документация, размещение запланировано в июне 2022г.

Также по для реализации мероприятий 1.2 – 1.7 по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий предусмотрено 107 700,0 тыс. руб. по ГРБС - ДГХ для благоустройства дворовых и общественных территорий.

Согласно протокола заседания рабочей группы бюджету г.о.Тольятти от 30-прт/1 от 09.03.2022 г. закрыты лимиты бюджетных обязательств в размере 40 700,0 тыс.руб.в целях формирования резерва неиспользуемых остатков до принятия отдельного решения.

Однако департаментом городского хозяйства все же готовится аукционная документация на выполнение работ по благоустройству территорий городского округа Тольятти (устройство/ремонт детских, спортивных площадок, ремонт твердых покрытий и пр.)

На 62 000,0 тыс.руб. на ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров готовится аукционная документация, размещение – июль 2022 г.

5 000,0 тыс.руб. – устройство детской площадки по адресу ул.Ворошилова, 12 – в настоящее время ООО «УК ЖКХ №1» готовит пакет документов на получение субсидии.

- по Задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»;

Мероприятие 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС

План финансирования – 854,00 тыс.руб.

В июне 2022 года по мероприятию планируется заключение МК по актуализации деклараций безопасности ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 708,00 тыс.руб.

После разработки данной декларации в августе-сентябре 2022 года планируется оплата государственной пошлины в размере 3,5 тыс.руб. для получения разрешения на эксплуатацию ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти».

Экономия средств по мероприятию в размере 142,00 тыс.руб., сложилась в виду уменьшения стоимости работ специализированными подрядными организациями и уточнению объемов работ. Данные средства планируются к перераспределению на мероприятие 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» на выполнение непредвиденных ремонтных работ после прохождения паводка 2022 года.

Мероприятие 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений

План финансирования – 196 тыс.руб.

По мероприятию заключены следующие МК с ПАО «Ингосстрах»:

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» от 01.04.2022 № 484-дг/2.1 на сумму 49,3 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

 по добровольному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление набережной Комсомольского района» от 01.04.2022 № 432-549-032813/22/485-дг/2.1 на сумму 3,4 тыс.руб. (апрель 2022 года) Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

Планируются к заключению следующие МК:

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 27,0 тыс. руб. (сентябрь 2022 года);

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти» на сумму 27,0 тыс. руб. (сентябрь 2022 года);

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово г. Тольятти» на сумму 27,0 тыс.руб (сентябрь 2022 года);

 по добровольному страхованию объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово г. Тольятти» на сумму 61,4 тыс.руб. (сентябрь 2022 года).

Мероприятие 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 2 000,00 тыс. руб.

Во втором квартале 2022 года планируется к заключению МК на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений на сумму 2 000,00 тыс. руб.

Освоение средств – 0 %;

Мероприятие 4.1.8. Ремонт объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 465,00 тыс. руб.

Во втором квартале 2022 года планируется к заключению МК на ремонт ГТС «Берегоукрепление Комсомольского и Центрального районов» на сумму 465,00 тыс. руб.

Освоение средств – 0 %;

По Задаче 5 вышеуказанной муниципальной программы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» в бюджете на 2022 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 4 916 тыс. руб. на :

- спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях 13-ти общеобразовательных учреждений ( МБУ №№ 5, 9, 16, 18, 37, 43, 48, 55, 58, 60, 61, 77, 91), 1 учреждении дополнительного образования детей (МБОУ ДО «ГЦИР») и 16-ти дошкольных учреждений (МБУ №№ 5, 43, 48, 52, 73, 76, 79, 81, 84, 90, 100, 110, 128, 162, 197, 210),

- ремонт асфальтового покрытия на территориях 1-го общеобразовательного учреждения (МБУ № 72) и 1 дошкольном учреждении (МАОУ № 200),

- ремонт ограждения территории школы (МБУ № 66).

Субсидии утверждены Решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

По состоянию на 27.06.2022 :

• в 13-ти учреждениях мероприятия по спилу аварийно-опасных деревьев выполнены в полном объеме (школы №№ 18, 37, 43, 58, 61, 91 и детские сады №№ 48, 52, 73, 76, 79, 81, 84);

• заключены договоры со специализированными организациями в общеобразовательных учреждениях МБУ № 55 (завершение работ до 30.06.2022), № 77 (завершение работ до 01.07.2022), в МБОУ ДО «ГЦИР» (завершение работ до 30.06.2022); детские сады №№ 43 (завершение работ до 15.07.2022), 110 (завершение работ до 30.06.2022);

• завершены закупочные процедуры, договор в стадии заключения в МБУ школы №№ 60, в МБУ детские сады №№ 5. В МБУ «Школа № 72» 27.06.2022 закупка не состоялась по причине отсутствия участников;

Остальные образовательные учреждения планируют проведение закупочных процедур в июле текущего года, выполнение работ – в летний период.

- По Задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы"»

Мероприятие 12.3 На 2022 год по отрасли ДГХ запланировано к реализации 8 общественных проектов – победителей осеннего 2021 года и весеннего 2022 года конкурсов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Общая стоимость | Область | Население | Город |
| **Осенний конкурс** | | | | |
| «Веселое детство» - восстановление детской площадки на придомовой территории МКД № 72 по ул. 70 лет Октября | 3 036 530,21 | 2 274 664,78 | 350 000,00 | 411 865,43 |
| «Мой любимый двор» - восстановление детских и спортивных площадок на дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. 70 лет Октября | 8 271 544,10 | 6 203 658,08 | 929 423,00 | 1 138 463,02 |
| "Наш любимый сквер" - устройство спортивной площадки на общественной территории сквера 19 квартала по адресу: г. Тольятти, б-р Татищева, д. № 11-13 | 5 627 144,40 | 4 220 358,30 | 647 505,00 | 759 281,10 |
| «Спорт объединяет» - восстановление спортивной площадки на общественной территории, расположенной по адресу: г. Тольятти, северо-восточнее дома по ул. Ворошилова,19 | 3 917 787,91 | 2 937 557,37 | 480 000,00 | 500 230,54 |
| «Счастливое детство» - восстановление детской площадки на дворовой территории по ул. Свердлова,  д. 8 | 5 230 452,74 | 4 079 230,09 | 406 354,00 | 744 868,65 |
| «Территория радости» - восстановление площадки для отдыха взрослого населения на дворовой территории дома № 18 по бульвару Космонавтов | 1 482 817,20 | 1 141 700,00 | 118 625,36 | 222 491,84 |
| **Весенний конкурс** | | | | |
| «Территория детства» - восстановление детской площадки по Ленинскому проспекту, д. 14 | 3 897 369,60 | 2 923 000,00 | 389 736,96 | 584 632,64 |
| «Счастливое детство» - восстановление детской игровой площадки по бульвару Космонавтов, д. 3б | 3 022 652,40 | 2 265 200,00 | 453 452,40 | 304 000,00 |
|  | 34 486 298,56 | 26 045 368,62 | 3 775 096,72 | 4 665 833,22 |

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области по общественным проектам – победителям осеннего конкурса 2021 года заключены 24.03.2022 года, однако произошло подорожание стоимости работ, материалов, оборудования, о чем свидетельствуют сметные расчеты, выполненные базисно-индексным методом в ценах (расценках) I квартала 2022 года, а также поступившие в апреле 2022 года коммерческие предложения о стоимости оборудования. В связи с этим в департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области представлены документы в целях заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета в части увеличения доли софинансирования в соответствии с ранее представленными конкурсными заявками и Распределением в 2022 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.02.2022 № 105. По состоянию на сегодняшний день решение по данному вопросу департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области не принято.

По общественным проектам – победителям весеннего конкурса 2022 года в департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области представлены документы в целях заключения соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов. Документы находятся на рассмотрении департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области.

По мероприятию 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок» утвержден план финансирования в сумме 8 055 тыс. руб. В настоящее время вносятся изменения в государственную программу Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 – 2024 годы (далее – ГП). После утверждения ГП в адрес администрации г.о.Тольятти будет направлен проект соглашения на предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области для устройства контейнерных площадок.