|  |  |
| --- | --- |
|  | Председателю Думы  городского округа Тольятти  Остудину Н.И. |

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.11.2022 год.

Докладчик: Кузахметов Максим Геннадьевич – руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение: Информация на 9 л.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы  городского округа | А.А. Дроботов |

**Информация о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.11.2022 год.**

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году запланировано выполнение следующих задач:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;

- Задача 5: «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»;

- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;

- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы».

По **Задаче 1** «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено 116 024,0 тыс. руб., в том числе 115 257 тыс.руб. средства бюджета г.о.Тольятти, 767 тыс.руб. – внебюджетные средства.

В целях реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» разрабатывается проектная документация на благоустройство территорий г.о. Тольятти на сумму 4 502 тыс.руб., а именно:

1. выполнены работы на сумму 906,3 тыс.руб. по подготовке проектной документации по Решению Центрального районного суда г. Тольятти от 14.12.2021 года по гражданскому делу № 2-5459/2021 с учетом Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 16.03.2022 г.(внутриквартальный проезд 8 квартал); а также обращений граждан (Южное шоссе, 67, б-р Буденного, 4), кольцевая развязка ул.Борковская – Южное шоссе, ул.Мурысева, 9.

Размещена документация на сумму 221,8 тыс.руб. на подготовку проектной документации по адресу: северо-западнее здания 51 по ул.40 лет Победы (устройство площадки для собак). Выполнение работ до 12.12.2022 г.

2) 1 373,9 тыс.руб. на благоустройство б-ра Татищева готовится аукционная документация. Срок выполнения работ – 01.07.2023 г.

3) 2 000,0 тыс.руб. на благоустройство набережной Центрального района – Протоколом №57-прт/1 от 12.05.2022 г. заседания рабочей группы по бюджету не одобрено осуществление закупки на подготовку проектной документации.

Также для реализации мероприятий 1.2 – 1.7 по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий предусмотрено 110 755 тыс. руб. по ГРБС - ДГХ для благоустройства дворовых и общественных территорий.

Согласно протокола заседания рабочей группы бюджету г.о.Тольятти от 30-прт/1 от 09.03.2022 г. закрыты лимиты бюджетных обязательств в размере 40 700,0 тыс.руб. в целях формирования резерва неиспользуемых остатков до принятия отдельного решения.

Протоколом заседания рабочей группы бюджету г.о.Тольятти открыты лимиты на благоустройство дворовых территорий на 9 594 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ** | **Сумма субсидии, тыс.руб.** | **Примечание** |
| ул. Ленина,50 | Проектные работы | 120,00 | Договор заключен |
| ул. Ленина,48 | Проектные работы | 120,00 | Договор заключен |
| ул. Новопромышленная,23 | Ремонт твердых покрытий | 2 000,00 | Договор заключен |
| ул. К. Маркса,74 | Ремонт твердых покрытий | 1 197,05 | Договор заключен |
| ул. К. Маркса,76 | Ремонт твердых покрытий | 1 197,05 | Договор заключен |
| ул. Ленина,56 | Ремонт твердых покрытий | 1 236,40 | Договор заключен |
| ул.Голосова, 28 | Ремонт твердых покрытий | 2 394,00 | ТФ от 03.11.2022, УК готовит заявку |
| ул. Новопромышленная,23 | Устройство детской площадки | 394,12 | Договор заключен |
| б-р 50 лет Октября,71 | Устройство детской площадки | 917,60 | Договор заключен |

По ремонту твердых покрытий проездов, тротуаров на 62 000,0 тыс.руб., подрядчик ООО «СТРОЙИНВЕСТ», работы выполнены на 93%. Оплачено 21 116,3 тыс.руб.

5 000,0 тыс.руб. – работы по устройству детской площадки по адресу ул.Ворошилова, 12, ООО «УК ЖКХ №1» выполнены, оплачены.

- по **Задаче 4** «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»;

Мероприятие 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС

План финансирования – 1 588,00 тыс.руб.

Заключен МК с ООО «НПК Механика» от 01.08.2022 № 0842300004022000195\_259977 по актуализации деклараций безопасности ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 708,00 тыс.руб. Срок выполнения работ – 31.08.2022 г. По данному МК ведется претензионная работа в связи с неполным пакетом предоставленной документации. Выставлены пени в размере 4,956 тыс. руб. Освоение средств – 0%.

Заключен МК с ООО «НПК Механика» от 17.10.2022 № 0842300004022000307 на разработку декларации безопасности ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 790,00 тыс.руб. После разработки данной декларации в декабре 2022 года планируется оплата государственной пошлины в размере 3,5 тыс.руб. для получения разрешения на эксплуатацию ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти».

Остаток средств по мероприятию в размере 142,00 тыс.руб. сложился в виду уменьшения стоимости работ специализированными подрядными организациями и уточнению объемов работ. Средства в размере 60 тыс.руб перераспределены на мероприятие 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» на выполнение непредвиденных ремонтных работ после прохождения паводка 2022 года.

Мероприятие 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений

План финансирования – 196 тыс.руб.

По мероприятию заключены следующие МК с ПАО «Ингосстрах»:

 с ПАО «Ингосстрах» по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» от 01.04.2022 № 484-дг/2.1 на сумму 49,3 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

 с ПАО «Ингосстрах» по добровольному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление набережной Комсомольского района» от 01.04.2022 № 432-549-032813/22/485-дг/2.1 на сумму 3,4 тыс.руб. (апрель 2022 года) Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

По мероприятию заключены следующие МК с АО «МАКС»:

 по добровольному страхованию объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» от 30.09.2022 № 37/136-4923125/717-дг/2.1 на сумму 53 449,09 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово г. Тольятти» от 17.10.2022 № 734-дг/2.1 на сумму 17,4 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища набережной Центрального района г. Тольятти» от 17.10.2022 № 735-дг/2.1 на сумму 17,4 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

 по обязательному страхованию объекта ГТС «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти» от 17.10.2022 № 736-дг/2.1 на сумму 17,4 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

Не распределенный остаток денежных средств в размере 37 650,91 тыс. руб. сложился в результате предоставления страховыми организациями обновленных коммерческих предложений и изменению коэффициента страховых тарифов, установленных Указанием Банка России от 16.05.2022 № 6138-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Мероприятие 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 2 000,00 тыс. руб.

Планируется МК на для нужд городского округа Тольятти: Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений на сумму 2 000,00 тыс. руб., МК на стадии размещение аукционной документации. Освоение средств – 0 %;

Мероприятие 4.1.8. Ремонт объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 525,00 тыс. руб.

В ноябре 2022 года планируется к заключению МК на оказание работ для нужд городского округа Тольятти: текущий ремонт муниципальных ГТС г. о. Тольятти на ремонт ГТС «» на сумму 525,00 тыс. руб. Освоение средств – 0 %;

По **Задаче 5** вышеуказанной муниципальной программы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» в бюджете на 2022 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 4 916 тыс. руб. на :

- спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях 13-ти общеобразовательных учреждений ( МБУ №№ 5, 9, 16, 18, 37, 43, 48, 55, 58, 60, 61, 77, 91), 1 учреждении дополнительного образования детей (МБОУ ДО «ГЦИР») и 16-ти дошкольных учреждений (МБУ №№ 5, 43, 48, 52, 73, 76, 79, 81, 84, 90, 100, 110, 128, 162, 197, 210),

- ремонт асфальтового покрытия на территориях 2-х учреждений (МБУ «Школа № 72» и МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок»),

- ремонт ограждения территории школы (МБУ № 66).

Субсидии утверждены Решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

По состоянию на 09.11.2022 планируемые мероприятия выполнены в образовательных учреждениях в полном объеме. В настоящее время решается вопрос по использованию экономии финансовых средств, сложившейся в результате проведения закупочных процедур в муниципальных образовательных учреждениях.

- По Задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы"»

Мероприятие 12.3 На 2022 год по отрасли ДГХ запланировано к реализации 8 общественных проектов – победителей осеннего 2021 года и весеннего 2022 года конкурсов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Общая стоимость, тыс.руб. | Область, тыс.руб. | Население, тыс.руб. | Город, тыс.руб. | Примечание |
| **Осенний конкурс** | | | | |  |
| «Веселое детство» - восстановление детской площадки на придомовой территории МКД № 72 по ул. 70 лет Октября | 3 470,12 | 2 599,50 | 350,00 | 520,62 | Выполнено 100 % |
| «Мой любимый двор» - восстановление детских и спортивных площадок на дворовой территории многоквартирного дома № 48 по ул. 70 лет Октября | 9 294,2 | 6 970,60 | 929,42 | 1 394,20 | Выполнено  96 % |
| "Наш любимый сквер" - устройство спортивной площадки на общественной территории сквера 19 квартала по адресу: г. Тольятти, б-р Татищева, д. № 11-13 | 6 475,04 | 4 856,00 | 647,51 | 971,54 | Выполнено 100 % |
| «Спорт объединяет» - восстановление спортивной площадки на общественной территории, расположенной по адресу: г. Тольятти, северо-восточнее дома по ул. Ворошилова,19 | 4 790,65 | 3 592,00 | 480,00 | 718,65 | Выполнено 100 % |
| «Счастливое детство» - восстановление детской площадки на дворовой территории по ул. Свердлова,  д. 8 | 5 796,77 | 4 520,80 | 406,35 | 869,62 | Выполнено 100 % |
| «Территория радости» - восстановление площадки для отдыха взрослого населения на дворовой территории дома № 18 по бульвару Космонавтов | 1 482,82 | 1 141,70 | 118,63 | 222,49 | Выполнено 100 % |
| **Весенний конкурс** | | | | |  |
| «Территория детства» - восстановление детской площадки по Ленинскому проспекту, д. 14 | 3 897,37 | 2 923,00 | 389,74 | 584,63 | Выполнено 100 % |
| «Счастливое детство» - восстановление детской игровой площадки по бульвару Космонавтов, д. 3б | 3 022,65 | 2 265,20 | 304,00 | 453,45 | Выполнено 100 % |
|  | 38 229,63 | 28 868,80 | 3 625,64 | 5 735,19 | 99,5% |

Подрядная организация «ООО «Профи Сервис Тольятти», работы завершены на 7 объектах.

«Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы , по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» в бюджете на 2022 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 3 517 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств.

Согласно определению Арбитражного суда Самарской области между обществом с ограниченной ответственностью «КАРИН» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа Тольятти «Гимназия № 9» заключено мировое соглашение, одним из условий которого является обязательство Ответчика перечислить Истцу денежные средства в размере 3 517 тыс.руб. В соответствии с платежным поручением от 27.06.2022 вышеуказанная сумма перечислена ООО «КАРИН».

По инициативным проектам (бюджет г.о.Тольятти):

1. «УЮТНЫЙ ДВОР домов 85, 87, 89 по ул. Спортивная» –заключен муниципальный контракт (озеленение, установка скамеек, урн) работы выполнены.
2. – садово – парковая композиция Пальмиро Тольятти – заключены муниципальные контракты, выполнены работы по устройству основания композиции, облицовке основания гранитом.

По мероприятию 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок» утвержден план финансирования в сумме 12 082 тыс. руб.

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области подписано 27.06.2022 г. Однако в соответствии с условиями государственной программой Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 – 2024 годы, условия софинансирования бюджета г.о.Тольятти увеличены до 50% (6 041,0 тыс.руб.) В настоящее время аукционная документация на устройство контейнерных площадок на проверке.

Руководитель департамента М.Г. Кузахметов