ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2022 год

Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», которая разработана департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти и утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 (далее – муниципальная Программа).

Подпрограммой «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.»  (далее – Подпрограмма) муниципальной Программы запланировано финансирование в сумме 561 879 тыс. руб., из них:

- 231 685 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 330 082 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 112 тыс. руб. средства внебюджетных источников.

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют                   532 756 тыс. руб. или 94,8 % к утвержденному плану, из них:

- 203 314 тыс. руб. или 87,8 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 329 442 тыс. руб. или 99,8 %, средства областного бюджета;

- 0 тыс. руб. или 0 %, средства внебюджетных источников.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 4.1.1. «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» запланировано финансирование в сумме                       112 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

В связи с изменением социально-экономической ситуации в Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления возникли проблемы с закупкой материалов и запчастей, а также значительным увеличением их стоимости. В настоящее время руководством муниципальных транспортных предприятий предпринимаются все меры для организации и поддержания работы общественного пассажирского транспорта. Таким образом, у муниципальных пассажирских предприятий отсутствует финансовая возможность обеспечить размещение на остановочных пунктах информационных табличек с расписаниями движения муниципального пассажирского транспорта.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                0 тыс. руб. или 0% планового объема финансового обеспечения.

- по мероприятию 4.2.1. «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» запланировано финансирование на сумму                        15 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены договоры:

- № 478-дг/2.2 от 31.03.2022 с МП «ТПАТП № 3» о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением   регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету, на сумму 12 251 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0 %;

- № 479-дг/2.2 от 31.03.2022 с МП «ТТУ» о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением   регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету, на сумму 2 462 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0 %.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют              14 713 тыс. руб. или 97,4 % планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием свободного остатка неиспользованных средств.

- по мероприятию 4.2.2. «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)» запланировано финансирование на сумму 68 767 тыс. руб., в том числе:

- 688 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 68 079 тыс. руб. средства областного бюджета.

Подписано Соглашение от 18.05.2022 № 706-12/02/2022 о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области на реализацию мероприятия по оказанию содействия транспортным организациям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области, в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), к которому были подписаны дополнительные соглашения № 1 от 13.07.2022 и № 2 от 09.12.2022.

Заключены договоры о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа Тольятти в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции:

- № 534-дг/2.2 от 18.05.2022 с МП «ТПАТП № 3» на сумму                          34 417 тыс. руб. (в том числе: 344 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 34 073 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0 %;

- № 535-дг/2.2 от 18.05.2022 с МП «ТТУ» на сумму 15 300 тыс. руб. (в том числе: 153 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти,               15 147 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0 %;

- № 822-дг/2.2 от 13.12.2022 с МП «ТПАТП № 3» на сумму                                 19 049 тыс. руб. (в том числе: 190 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 18 859 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0 %.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                   68 766 тыс. руб. или 100 % планового объема финансового обеспечения, из них:

- 687 тыс. руб. или 99,9 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 68 079 тыс. руб. или 100,0 %, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием отклонения в размере 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

- по мероприятию 4.2.4. «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» запланировано финансирование на сумму 258 636 тыс. руб., в том числе:

- 215 136 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 43 500 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты с МП «ТПАТП № 3» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти по регулируемым тарифам за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- № 0842300004021000303_259977 от 15.09.2021 на общую сумму                   6 978 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2022 год – 3 624 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100 %;

- № 0842300004021000305_259977 от 15.09.2021 на общую сумму                   204 319 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2022 год – 102 208 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 95 816 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные рейсы);

- № 0842300004021000306_259977 от 15.09.2021 на общую сумму                        4 009 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе на 2022 год – 1 972 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100 %.

Заключены муниципальные контракты за счет средств бюджета городского округа Тольятти с МП «ТТУ» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам:

- № 0842300004021000304_259977 от 15.09.2021 на общую сумму                115 914 тыс. руб., в том числе на 2022 год – 107 301 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 85 747 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные рейсы);

- № 0842300004021000335_259977 от 12.11.2022 на общую сумму                205 034 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 98 632 тыс. руб. и в 2024 году – 106 402 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы за счет средств областного бюджета:

- № 0842300004022000027_259977 от 12.04.2022 с МП «ТПАТП №3» на сумму 34 694 тыс. руб.;

- № 0842300004022000025_259977 от 12.04.2022 с                                         ООО «Зеленоглазое такси» на сумму 4 480 тыс. руб.;

- № 0842300004022000026_259977 от 12.04.2022 с                                 ООО «ТО-Автомобильная компания» на сумму 1 894 тыс. руб.;

- № 0842300004022000037_259977 от 18.04.2022 с                                        ООО «Империал Авто» на сумму 1 380 тыс. руб.;

- № 0842300004022000028_259977 от 15.04.2022 с                                      ООО «Альянс» на сумму 963 тыс. руб.

Фактическое и кассовое исполнение по контрактам составляет 100 %.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                   230 570 тыс. руб. или 89,1% планового объема финансового обеспечения, из них:

- 187 159 тыс. руб. или 87,0 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 43 411 тыс. руб. или 99,8 %, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, а также оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (фактически выполненные рейсы);

- по мероприятию 4.3.1. «Приобретение автобусов путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оплату                лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» запланировано финансирование в сумме 76 067 тыс. руб., в том числе:

- 761 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 75 306 тыс. руб. средства областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение от 09.03.2021 № 706-05/2021 о предоставлении в бюджет городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, к которому были подписаны дополнительные              соглашения № 1 от 11.02.2022 и № 2 от 15.02.2022.

Договоры финансовой аренды (лизинга) № ДЛ0746-001-К/2020 от 05.08.2020, № ДЛ0746-002-БК/2020 от 03.09.2020 заключены между          ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и                     МП «ТПАТП № 3» на поставку 50 автобусов ЛиАЗ-529267. Общая цена заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) составляет                  377 617 тыс. руб.

Заключен договор № 369-дг/2.2 от 02.02.2022 с МП «ТПАТП № 3» о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Тольятти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Тольятти, в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные  качественные дороги», на сумму 76 067 тыс. руб. (в том числе: 761 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 75 306 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют                  75 511 тыс. руб. или 99,3 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 755 тыс. руб. или 99,2 %, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 74 756 тыс. руб. или 99,3 %, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с заключением дополнительного соглашения к договору лизинга и изменением графика платежей.

- по мероприятию 4.3.2. «Приобретение автобусов путем заключения муниципального контракта на оказание услуг финансовой                             аренды (лизинга)» запланировано финансирование в сумме                                                              143 197 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение от 19.12.2022 № 706-15/2022-2 о предоставлении в 2022 году в бюджет городского округа Тольятти                субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области»    государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004022000408 от 22.12.2022 с АО «Сбербанк Лизинг» на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автобусов, работающих на дизельном топливе на общую  сумму 382 570 тыс. руб., в том числе на 2022 год – 143 196 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют              143 196 тыс. руб. или 99,9 % планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с наличием нераспределенного остатка, возникшего в результате математического округления.

Отчет «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг." муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2022 год» утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от «21» марта 2023 г. № 952-п/1.

| Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта |  | П.В. Баннов |
| --- | --- | --- |