Информация

к заседанию Думы городского округа Тольятти 12.04.2023

**7 Вопрос: Об информации администрации городского округа Тольятти о степени изношенности инженерных сетей и кровли образовательных учреждений городского округа Тольятти и планах администрации по модернизации данных объектов в 2023-2024 г.г.**

**1. Изношенность инженерных коммуникаций и кровли.**

В настоящее время на территории городского округа Тольятти функционирует 135 образовательных учреждений, в том числе 69 школ, 49 детских садов, 12 учреждений дополнительного образования, 2 образовательного центра, МБУ многофункциональный молодежный центр «Шанс», МАООУ «Пансионат «Радуга», МУП «Звездный».

Для обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания учащихся в зданиях образовательных учреждений и на прилегающих к ним территориях необходимо привести их в соответствие с современными нормами и требованиями. Нынешняя ситуация такова, что темпы старения опережают темпы проведения работ по восстановлению эксплуатационных показателей конструкционных элементов зданий.

В соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет, при этом средняя продолжительность эффективной эксплуатации инженерных коммуникаций (сети водопровода, канализации, отопления, электрические сети) составляет 30 лет, кровли (из рулонных материалов) составляет 10 лет.

Среди зданий образовательных учреждений (далее ОУ) городского округа Тольятти есть 79 зданий со сроком эксплуатации 50 лет и более, в 56 из которых ни разу не проводился полный капитальный ремонт, в 23 зданиях проводились лишь выборочные капитальные ремонты. Также есть 60 зданий со сроком эксплуатации 40-49 лет, в 52 из которых не проводился полный капитальный ремонт, в 8 зданиях лишь выборочные капитальные ремонты.

На основании вышеизложенного существует потребность в проведении капитального ремонта:

- инженерных коммуникаций в 108 ОУ, ориентировочные затраты составляют 1 566 000,0 тыс.руб.

- кровли в 59 (60 зданий) ОУ ориентировочные затраты составляют более 120 000 тыс.руб.

**2. Планы администрации по модернизации данных объектов в 2023-2024 г.г.**

Администрацией городского округа проводится системная работа по модернизации объектов образования (проведение капитального ремонта инженерных коммуникаций, кровли).

В рамках реализации муниципальных и областных программ за период с 2020 по 2022 годы при проведении капитального ремонта были модернизированы инженерные коммуникации (водопровод, канализация, отопление, электрические сети) в 4 ОУ.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», исходя из возможностей бюджета отрасли «Образование», ежегодно выделяются финансовые средства на проведение капитального ремонта кровли в ОУ.

- в 2020 году выполнен капитальный ремонт кровли в 13 ОУ на сумму 18 470,0 тыс.руб.;

- в 2021 году выполнен капитальный ремонт кровли в 11 ОУ на сумму 12 455,0 тыс.руб.;

- в 2022 году выполнен капитальный ремонт кровли в 12 ОУ на сумму 14 744,0 тыс.руб.;

- в 2023 году предусмотрены средства на капитальный ремонт кровли в 5 ОУ на сумму 7 665,0 тыс.руб.;

- в 2024 году предусмотрены средства на капитальный ремонт кровли в 4 ОУ на сумму 7 881,0 тыс.руб.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций, и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года, государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в период 2023, 2024 и 2025 годы планируется проведение капитального ремонта (в том числе при потребности ремонт инженерных коммуникаций и кровли) в 20 ОУ (МБУ «Школа № 4» (1 корп., 3 этап), МБУ «Школа № 11», МБУ «Школа № 20» (1 корп., 3 этап), МБУ «Школа № 21», МБУ «Школа № 23» (1 корп.), МБУ «Школа № 26», МБУ «Школа № 41» (1 корп.), МБУ «Школа № 44», МБУ «Школа № 47» (1, 2 корп.), МБУ «Школа № 61», МБУ «Школа № 70» (1 корп.), МБУ «Школа № 74», МБУ «Школа № 82», МБУ «Школа № 91» (2 корп.), МБУ «Гимназия № 9» (1, 2 корп.), МБУ «Гимназия № 35», МБУ «Гимназия № 38», МБУ «Лицей № 19» (1 корп.), МБУ «Лицей № 37», МБУ детский сад « 28 «Ромашка» (2 корп.).

Данными общеобразовательными учреждениями подготовлена проектно-сметная документация, в состав которой включены разделы по модернизации инженерных коммуникаций и ремонт кровли

В соответствии с заключенным соглашением от 09.02.2023 № 2 между министерством образования и науки Самарской области и администрацией г.о. Тольятти в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций, и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года» бюджету городского округа выделены областные субсидии на капитальный ремонт в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов:

2023 год – 39 532,160 тыс.руб. (4 ОУ - МБУ «Школа № 11», МБУ «Школа № 20» (1 корп., 3 этап), МБУ «Школа № 61», МБУ детский сад № 28 «Ромашка» (2 корп.)).

2024 год – 30 066,270 тыс.руб. ( 2 ОУ – МБУ «Школа № 20» (1 корп., 4 этап), МБУ «Школа № 4» (1 корп., 3 этап)).

2025 год – 18 482,660 тыс.руб. (2 ОУ – МБУ «Школа № 4» (1 корп., 4 этап).

В 2022 году для участия в отборе заявок Министерством Просвещения Российской Федерации на предоставление в 2024-2026 годы субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов, направленных на проведение капитального ремонта и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» направлены заявки по 5 муниципальным общеобразовательным учреждениям (МБУ «Школа № 44», МБУ «Школа № 47» (1, 2 корп.), МБУ «Школа № 74», МБУ «Гимназия № 9» (2 корпус.), МБУ «Лицей № 37»).

В 2023 году в соответствии с обозначенной потребностью в проведении капитального ремонта в форме федерального статистического наблюдения № OO-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» будет также подготовлена заявка в министерство образования и науки Самарской области на выделение федеральной субсидии на капитальный ремонт 11 ОУ (МБУ «Школа № 21», МБУ «Школа № 23» (1 корп.), МБУ «Школа № 26» (1 корп.), МБУ «Школа № 41» (1 корп.), МБУ «Школа № 70 (1 корп.), МБУ «Школа № 82», МБУ «Школа № 91» (2 корп.), МБУ «Гимназия № 9» (1 корпус), МБУ «Гимназия № 35», МБУ «Гимназия № 38», МБУ «Лицей № 19» (1 корп.).

При условии выделения бюджету г.о. Тольятти субсидий из вышестоящих бюджетов позволит модернизировать инженерные коммуникации и привести в соответствие нормативным требованиям кровельные покрытия (по потребности) в 20 ОУ.

Руководитель департамента образования Л.М.Лебедева