**Информация администрации городского округа Тольятти об итогах благоустройства и планируемых мероприятиях по дальнейшему благоустройству общественных территорий городского округа Тольятти, работы на которых выполнялись поэтапно и благоустройство которых не выполнено в полном объеме, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов.**

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории городского округа Тольятти с 2018 года ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

На территории городского округа Тольятти мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа). Отбор осуществляется на основании Постановления администрации городского округа Тольятти от 01.08.2017 № 2641-п/1 "Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»".

В 2021 Минстроем России создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан za.gorodsreda.ru (далее – Платформа) за общественные пространства, которые благоустроят в последующих годах в рамках Программы.Дляголосования необходима авторизация через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

Согласно протокольному поручению Минстроя России от 19.01.2021г. № 57-ПРМ-МЕ голосование посредством Платформы является единственной и обязательной формой отбора территорий для благоустройства.

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, будет проводиться с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования в 2023 году, в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы".

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Общественная территория |
| 1. | Сквер 18-го квартала, Автозаводский район г.о. Тольятти; |
| 2. | Парк Центрального района (2 этап); |
| 3. | Аллея по ул. Жилина (от ул. Ленинградская до ул. Баныкина); |
| 4. | Набережная Комсомольского района (3 этап); |
| 5. | Сквер 13 квартала; |
| 6. | Сквер "Ромашка" 5 квартал; |
| 7. | Сквер 9 квартала; |
| 8. | Дендрарий; |
| 9. | Центральная площадь (3 этап); |
| 10. | Сквер мкр. "Северный" в Центральном районе г.о.Тольятти; |
| 11. | Сквер 72 квартала Центрального района (Ленинградский сквер). |

Число возможных победителей – 2. Срок проведения работ по благоустройству территорий победителей – с 01.05.2024 по 01.09.2024.

В целях реализации Программыв 2023 году планируется выполнить благоустройство следующих общественных территорий, победителей голосования, проведенного в период с 15.03.2022 по 31.05.2022:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Виды работ** |
| 1 | Парк Победы  (1 этап) | Ремонт твердых покрытий, установка МАФ |
| 2 | Парк Центрального района (1 этап) | Ремонт твердых покрытий, ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения, озеленение. |

Планируемый срок выполнения работ по благоустройству общественных территорий – с 1 мая 2023 года по 1 сентября 2023 года и дворовых территорий– с 1 мая 2023 года по 1 августа 2023 года. Данные общественные территории планируется благоустроить в несколько этапов.

Руководитель департамента М.Г. Кузахметов