**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»,**

**утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1,**

**за 2012 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009
№1041-п/1, за 2012 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. Из предусмотренных денежных средств на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» в 2012 году в размере 198 825,37 тыс.руб. (в том числе 147 493,0 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области, 49 583,0 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 749,37 тыс.руб. – внебюджетные средства) управляющими организациями освоены денежные средства в размере 150 040,14 тыс.руб.
(в том числе 103 587,21 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области, 44 703,56 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 749,37 тыс.руб. – внебюджетные средства), что составило 75,5% от запланированного объёма финансирования.

2.2. В результате реализации мероприятий долгосрочной целевой программы в 2012 году было установлено 757 общедомовых приборов учёта в 327 многоквартирных домах и выполнены проектные работы на установку общедомовых приборов учёта в 552 многоквартирных домах, процент оснащённости общедомовыми приборами учёта по состоянию на 29.12.2012 составил: по Автозаводскому району – 99,7%, по Центральному району – 37,9%, по Комсомольскому району – 35,2%.

2.3. Сроки освоения денежных средств на установку общедомовых приборов учёта в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, предусмотренных бюджетом Самарской области в 2012 году, планируется перенести на 20.03.2013.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Обеспечить своевременную реализацию мероприятий по установке общедомовых приборов учёта, невыполненных в 2012 году.

3.2. Представить в Думу информацию о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 20.03.2013.

 Срок – 01.04.2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы А.В.Денисов