Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий

по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии 
от 15.04.2013 №1175-п/1, по состоянию на 15.11.2013

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1, по состоянию на 15.11.2013, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить, что по состоянию на 15.11.2013:

2.1. В рамках заключённых муниципальных контрактов выполнение работ по установке малых архитектурных форм на территории Центрального района, не выполненных в 2012 году, составляет 35%, работы по ремонту и восстановлению плоскостных сооружений, благоустройству скверов семейного отдыха не выполнены в полном объёме в связи с технической ошибкой.

2.2. В рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» работы по валке аварийно-опасных деревьев и посадке деревьев выполнены на 5,1%.

2.3. Мэрией не представлены предложения по оптимизации процесса размещения муниципального заказа в части сокращения сроков подготовки и согласования документов, необходимых для размещения муниципального заказа, в соответствии с рекомендацией п.3.3 решения Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №35 «Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1».

2.4. Мэрией проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации о невыполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2013 году с указанием адресов, видов работ и принимаемых мер.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу предложения по оптимизации процесса размещения муниципального заказа, в том числе, в связи с изменением федерального законодательства, в части сокращения сроков подготовки и согласования документов, необходимых для размещения муниципального заказа, с целью эффективного и своевременного освоения средств бюджета городского округа Тольятти.

Срок - январь 2014 года.

4. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Альшин А.В.) рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1, по состоянию на 15.12.2013».

Срок - по мере готовности.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы			                                                    Д.Б.Микель