Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий

по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии

от 15.04.2013 №1175-п/1

Заслушав информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. По состоянию на 02.10.2013 из предусмотренных денежных средств на благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2013 году в размере 28 370,0 тыс.руб. на выполнение мероприятий по итогам аукционов направлено 20 424,6 тыс.руб., экономия по результатам проведения аукционов составила 2 894,6 тыс.руб.

2.2. Расторгнуты муниципальные контракты на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы и т.д.) на территории Автозаводского и Комсомольского районов в связи с нарушением подрядной организацией условий муниципального контракта и реализация данных мероприятий в 2013 году невозможна.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Еженедельно в рабочем порядке предоставлять в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 15.04.2013 №1175-п/1.

3.2. Подготовить и представить в Думу предложения по перераспределению денежных средств, предусмотренных Планом мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2013 год на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на территории Автозаводского и Комсомольского районов, на мероприятия по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев или иные мероприятия благоустройства на основании предложений депутатов по одномандатным избирательным округам.

Срок – 11.10.2013 года.

3.3. Подготовить и представить в постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики предложения по оптимизации процесса размещения муниципального заказа, в том числе, в связи с изменением федерального законодательства, в части сокращения сроков подготовки и согласования документов, необходимых для размещения муниципального заказа, с целью эффективного и своевременного освоения средств бюджета городского округа Тольятти.

3.4. Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации о невыполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2013 году с указанием адресов, видов работ и принимаемых мер.

3.5. При подготовке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2014 год на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти предусмотреть денежные средства в размере не менее 170 млн.руб.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

| Председатель Думы | Д.Б.Микель |
| --- | --- |