Об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1,

по состоянию на 15.10.2013

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 
№1292-п/1, по состоянию на 15.10.2013, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить:

  - Планируемый объём финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» в 2013 году составляет 1 239 577,3 тыс.руб., в том числе 164 824,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 074 753,2 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области.

  - По результатам открытых аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 1 207 548,8 тыс.руб., размер экономии составил 
32 028,5 тыс.руб.

  - По состоянию на 15.10.2013 выполнены работы:

- по реконструкции дорог местного значения - на 49%;

- по капитальному ремонту дорог местного значения - на 48%;

- по ремонту дорог местного значения - на 65%;

- по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - на 40%, в том числе по районам: Автозаводский – 30%, Комсомольский – 76%, Центральный – 15%.

3. Предложить депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти по одномандатным избирательным округам и в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу, при утверждении областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов инициировать включение в проект областного бюджета на 2014 год денежных средств на завершение работ по ремонту магистральных дорог и внутриквартальных территорий, не выполненных в 2013 году.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы			                                                    Д.Б.Микель