**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной
целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1**

Заслушав информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1 (далее - Программа), Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:

2.1. Неэффективную деятельность мэрии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти за 2011-2013 годы.

2.2. Исполнение Программы за 2011-2013 годы в части освоения бюджетных средств составило 102 897,2 тыс.руб., или 98,8% от плана по Программе.

2.3. Среднеарифметическое значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2011-2013 годы составило 93%.

2.4. Исполнение Программы в части выполнения обязательства перед гражданами, проживающими в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, за период действия Программы составило 99,3%.

2.5. Недостижение запланированных социально-экономических (экологических) последствий в части:

- снижения социальной напряжённости в городском округе Тольятти (ул.Ворошилова, 55);

- эффективного использования свободной территории, образовавшейся в результате ликвидации жилищного фонда, непригодного для проживания (снос аварийных жилых домов, расположенных по адресам: ул.Советская, 52, и ул.Блюхера, 2).

2.6. Отсутствие муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2014 год и последующий период.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Провести мониторинг жилищного фонда на предмет определения доли ветхого и аварийного жилья в городском округе Тольятти.

3.2. Инициировать оценку пригодности (непригодности) жилых помещений для проживания, собственником которых является муниципальное образование городской округ Тольятти, в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.3. Оказать содействие заявителям-собственникам помещений в подготовке документов по признанию жилых помещений непригодными для проживания граждан, а также по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.4. Принять меры по снятию социальной напряжённости, связанной с признанием дома №55 по ул.Ворошилова аварийным и подлежащим реконструкции.

3.5. Разработать муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2015 год и последующий период.

3.6. Принять меры по включению городского округа Тольятти в распределение средств из государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года.

3.7. Принять все исчерпывающие меры по участию городского округа Тольятти в областных и федеральных программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

4. Рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 23.04.2014 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011
№2853-п/1».

Срок - октябрь 2014 года.

5. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.).

Председатель Думы Д.Б.Микель