Об информации мэрии о выполнении долгосрочной 
целевой программы по обращению с отходами на территории 
городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением мэрии от 15.08.2012 №2271-п/1, за 2013 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением мэрии от 15.08.2012 №2271-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Финансирование Программы в 2013 году исполнено на 37,3% от планового финансирования, при этом освоение средств областного бюджета составило 29,8%, средств бюджета городского округа Тольятти - 99,3%.

2.2. Достижение целевых индикаторов Программы в 2013 году составило 37,2%, в том числе:

- получено заключение о возможности ассимиляции с природной средой на площади 3,5 га, что составило 70% от планового показателя;

- проведены инженерно-геодезические изыскания на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе с.Узюково, что составило 4,4% от планового показателя.

2.3. Низкое исполнение мероприятий Программы от запланированной потребности.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Принять меры по своевременному освоению денежных средств, предусмотренных на реализацию в 2014 году мероприятий муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013 №3142-п/1.

3.2. Осуществлять дополнительные мероприятия по внедрению установок по переработке вторичного сырья (макулатуры, текстиля, пластмасс, древесных отходов).

4. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                              Д.Б.Микель