Об информации мэрии о выполнении долгосрочной 
целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры на территории 
городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 09.07.2010 №1873-п/1, за 2013 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 09.07.2010 №1873-п/1 (далее - Программа), 
за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Недостаточную эффективность по обеспечению формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти.

2.2. Программа исполнена не в полном объёме, исполнение по бюджетному финансированию составило в отчётном периоде 87,4%, уровень достижения показателей конечного результата составил 97%.

2.3. В информации не отражены причины невыполнения плановых показателей реализации мероприятий Программы и неполного освоения выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в 2013 году.

2.4. Не освоены выделенные бюджетные средства в объёме 
164,7 тыс.руб. и не выполнены работы по установке 2 пандусов к подъездам многоквартирных домов (главный распорядитель бюджетных средств - департамент городского хозяйства мэрии).

2.5. Не выполнены в полном объёме работы по оборудованию санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями: 
не оборудованы 2 помещения из 9 запланированных и не освоены бюджетные средства в сумме 566,9 тыс.руб. (главный распорядитель бюджетных средств - управление физической культуры и спорта мэрии).

2.6. При невыполнении планового показателя по количеству поездок по предоставлению услуги «Социальное такси» на 509 ед. (31 588 при плане 
32 097) бюджетные средства освоены в полном объёме (главный распорядитель бюджетных средств - департамент социальной поддержки населения мэрии).

3. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы							            Д.Б.Микель