Об информации мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.05.2014

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.01.2014 №233-п/1 (далее - Программа), по состоянию на 01.05.2014, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить, что по состоянию на 01.05.2014 кассовое исполнение мероприятий Программы составило:

- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти - 5,0 тыс.руб. (0,01% от планового финансирования);

- по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020 годы» - 0 тыс.руб.;

- по подпрограмме «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2017гг.» - 51 281,6 тыс.руб. (64,8% от планового финансирования), в том числе 38 113,6 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 13 168,0 тыс.руб. - внебюджетные средства;

- по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 
2014-2016 годы» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти - 30 164,5 тыс.руб. (21% от планового финансирования);

- по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети на 
2014-2016гг.» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти - 
54 431,3 тыс.руб. (18,4% от планового финансирования).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Принять меры по завершению запланированных на 2014 год работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в период благоприятных погодных условий.

3.2. Провести анализ и финансово-экономическое обоснование экспериментального использования противогололёдного реагента «Геодор» 
в городском округе Тольятти в 2013 году.

3.3. Предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти на 2015 год расходы на содержание улично-дорожной сети в размере не менее 30% от нормативов.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                              Д.Б.Микель