Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта

в городском округе Тольятти на период 2012-2017гг.», утверждённой постановлением мэрии от 27.11.2012 №3312-п/1, за 2013 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017гг.», утверждённой постановлением мэрии 
от 27.11.2012 №3312-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Фактические затраты на реализацию мероприятий Программы в 
2013 году составили 85 076,9 тыс.руб., в том числе 42 507,3 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 42 569,6 тыс.руб. – внебюджетные средства.

2.2. Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось не в полном объёме (85,4%), при этом освоение средств бюджета городского округа Тольятти составило 100%, внебюджетных средств – 74,5%.

2.3. Невыполнение мероприятия «Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов и приобретение кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта», запланированного на 2013 год.

3. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти 
о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы                                                                                   Д.Б.Микель