Об информации мэрии о проведении 
лесоохранных и лесовосстановительных

мероприятий в городском округе Тольятти

Рассмотрев информацию мэрии о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти, а также информацию министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и Отдела надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

1) в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год на реализацию муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
11 октября 2013 года № 3152-п/1, запланировано 15 266,0 тыс. рублей, в том числе:

- 9 484,0 тыс. рублей на межевание и постановку на кадастровый учет лесных участков (5 000,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Тольятти, 4 484,0 тыс. рублей – средства областного бюджета);

- 5 782,0 тыс. рублей – на охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти;

2) в соответствии с информацией начальника Федерального государственного казенного учреждения «31 отряд Федеральной противопожарной службы по Самарской области»:

- имеются факты ненадлежащего осуществления контроля за обеспечением норм пожарной безопасности при проведении работ по очистке лесных участков от обгоревших деревьев, санитарной рубке и утилизации порубочных остатков путем отжига;

- в период с 1 апреля 2014 года по 16 сентября 2014 года подразделения Тольяттинского гарнизона пожарной охраны выезжали на возгорания в лесном массиве 31 раз (общая площадь возгорания – 22 028 кв. метров, задействовано техники – 53 единицы, личного состава – 210 человек);

- со стороны Тольяттинского лесничества государственного казенного учреждения Самарской области «Самарские лесничества» не принимаются меры в отношении работников подрядных организаций в связи с нарушением требований пожарной безопасности;

- со стороны мэрии городского округа Тольятти осуществляется слабый контроль за работой районных штабов по управлению силами и средствами, участвующими в патрулировании городских лесов;

- торги  на патрулирование лесных территорий проведены с отступлением от требований законодательства (общество с ограниченной ответственностью «Олимп», выигравшее данные торги, не имеет специализированной техники и оборудования);

3) заключены муниципальные контракты на общую сумму 
3 479,08 тыс. рублей (экономия составила 1 975,12 тыс. рублей);

4) до настоящего времени не проведен аукцион на межевание и постановку на кадастровый учет лесных участков (сумма 9 484,0 тыс. рублей);

5) по следующим заключенным муниципальным контрактам процент выполнения мероприятий по состоянию на 17 сентября 2014 года составил:

- «Уборка захламленности (549,21 куб. метров)», сумма контракта 
188,11 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Яр» выполнено 30% (срок окончания работ – 28 ноября 2014 года);

- «Устройство (40 километров) и содержание противопожарных минерализованных полос (180 километров) с расчисткой от внелесосечной захламленности (50 куб. метров)», сумма контракта 125,01 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Олимп» выполнено 50% (срок окончания работ 30 сентября 2014 года);

- «Очистка городских лесов от бытового мусора (233 гектара)», сумма контракта 395,11 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Яр» выполнено 45% (срок окончания работ – 31 октября 2014 года);

- «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора (116 штук)», 
сумма контракта 720,72 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Олимп» выполнено 55% (срок окончания работ – 
31 октября 2014 года);

- «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке», сумма контракта 555,56 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Партнер» выполнено 50% (срок окончания работ – 
31 октября 2014 года);

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городских лесах (патрулирование городских лесов в пожароопасный период)», сумма контракта 298,50 тыс. рублей; исполнителю общество с ограниченной ответственностью «Олимп» за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, 5 августа 2014 года направлена претензия на уплату штрафных санкций в размере 10% от цены контракта, что составило 29,85 тыс. рублей. Претензия удовлетворена (работы продолжаются, срок окончания – 30 октября 2014 года);

6) в части реализации мероприятий, предусмотренных в 2014 году на территории Тольяттинского лесничества государственной программой Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 
2014-2018 годы и на период до 2022 года», по состоянию на 28 июля 2014 года:

- «Очистка от внелесосечной захламленности (700 гектаров)», сумма контракта 852,15 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Акцент-М» выполнено 13% (срок окончания работ – 
15 ноября 2014 года);

- «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате лесных пожаров (113 гектаров)», сумма контракта 7 247,33 тыс. рублей; исполнителями общество с ограниченной ответственностью «Акцент-М» и общество с ограниченной ответственностью «ГенПлан» до 30 июня 2014 года порубочные остатки собраны в кучи (требуется сжигание);

- «Проведение лесопатологического обследования (1 000 гектаров)», сумма контракта 300,0 тыс. рублей; исполнителем общество с ограниченной ответственностью «Акцент-М» выполнено 13% (срок окончания работ – 
31 октября 2014 года);

- «Устройство подъездных дорог к водоемам (0,7 километров)», сумма контракта 97,16 тыс. рублей; исполнителем государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самаралес» выполнено 29% (срок окончания работ – 31 декабря 2014 года);

7) на территории Тольяттинского лесничества имеются участки леса с большим количеством сухих остатков, отмечаются следы пожаров, произошедших летом 2014 года, и следы поджигания сухих остатков;

8) не заполнен водой пожарный водоем (объем 1 500 куб. метров), расположенный в 5 квартале Тольяттинского лесничества;

9) план тушения пожаров в городских лесах в границах городского округа Тольятти Самарской области на период пожароопасного сезона 2014 года утвержден 17 августа 2014 года (по окончании пожароопасного сезона).

3. Рекомендовать министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (Ларионов А.И.):

1) представить в Думу:

- дополнительную информацию о мероприятиях государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» для городского округа Тольятти с указанием объемов финансирования по годам в разрезе каждого мероприятия;

- информацию о ходе выполнения ремонтных работ в рамках договора 
от 26 июня 2014 года № 59 с обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль-Авто» по устранению дефектов пожарного водоема открытого типа в 5 квартале Тольяттинского лесничества;

2) принять исчерпывающие меры по очистке леса от порубочных остатков и валежника в кратчайшие сроки;

3) осуществлять постоянный контроль за проведением лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий, исполнением мероприятий по недопущению нарушений правил пожарной безопасности в лесном массиве во время проведения лесозаготовительных работ, а также в части упорядочения работ по утилизации аварийного леса и порубочных отходов на территории городского округа Тольятти с привлечением всех заинтересованных структур, предприятий города, общественности.

4. Рекомендовать министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (Ларионов А.И.) совместно с мэрией городского округа Тольятти (Андреев С.И.) подготовить предложения по посадке крупномерных саженцев по обеим сторонам улицы Родины от микрорайона Портовый до Тольяттинского автовокзала Центрального района.

5. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

1) представить в Думу информацию:

- о ходе проведения работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, предусмотренных на 2014 год муниципальной программой «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;

- о заключении договора на тушение лесных пожаров с государственным бюджетным учреждением Самарской области «Самаралес»;

2) принять исчерпывающие меры по очистке леса от порубочных остатков и валежника в кратчайшие сроки;

3) внести изменения в паспорт муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3152-п/1, в части приведения объемов финансирования в соответствие с суммой, утвержденной в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год на муниципальную программу.

6. Постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.) и постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.) провести выездное заседание по вопросу 
«О ходе выполнения запланированных в 2014 году мероприятий в рамках государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» и муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы».

7. Поручить контрольно-счетной палате (Крымцев С.С.) провести аудит эффективности использования бюджетных средств в 2014 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» в IV квартале 2014 года.

8. Вернуться к рассмотрению настоящего вопроса.

Срок - октябрь 2014 года.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.).

Председатель Думы							                Д.Б.Микель