Об информации мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти 
от 30 декабря 2013 года № 4116-п/1, по состоянию на 1 сентября 2014 года

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
30 декабря 2013 года № 4116-п/1 (далее - Муниципальная программа), 
по состоянию на 1 сентября 2014 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

1) планируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2014 году составляет 709 434,6 тыс. рублей, в том числе 56 116,28 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 115 850,67 тыс. рублей - средства областного бюджета, 537 467,65 тыс. рублей - средства собственников помещений многоквартирных домов;

2) по состоянию на 1 сентября 2014 года:

а) собственникам помещений в многоквартирных домах городского округа Тольятти, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2014 году, направлены предложения о проведении капитального ремонта в 234 многоквартирных домах из 238 запланированных, из них:

- получено согласие собственников на проведение капитального ремонта в 126 многоквартирных домах (52,9% от запланированного количества домов);

- получено отрицательное решение собственников 18 многоквартирных домов;

б) проведены конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту 89 многоквартирных домов, в том числе на выполнение работ:

- по ремонту инженерных систем в 21 многоквартирном доме;

- по ремонту кровли в 67 многоквартирных домах;

- по ремонту фасада в одном многоквартирном доме;

в) полностью завершены работы по проведению капитального ремонта в 3 многоквартирных домах Центрального района (1,3% от запланированного количества домов).

3. Направить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области, председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Н.И.Меркушкину по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в 2014 году.

Срок – по мере готовности.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы	                                                                            Д.Б.Микель