О проведении лесоохранных и лесовосстановительных

мероприятий в городском округе Тольятти

Рассмотрев информацию о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

1) в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год на реализацию муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
11 октября 2013 года № 3152-п/1, запланировано 15 266,0 тыс. рублей, в том числе:

- 9 484,0 тыс. рублей на межевание и постановку на кадастровый учет лесных участков (5 000,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Тольятти, 4 484,0 тыс. рублей - средства областного бюджета);

- 5 782,0 тыс. рублей на охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти;

2) на территории Тольяттинского лесничества по состоянию на 
7 октября 2014 года:

- имеются участки леса с большим количеством сухих остатков, валежника и складированных порубочных остатков;

- не заполнен водой пожарный водоем (объем 1 500 куб. метров), расположенный в 5 квартале Тольяттинского лесничества;

- неустановленными лицами с нарушением санитарных норм в 
29 лесном квартале осуществлено несанкционированное захоронение домашних животных с устройством надгробий;

3) в соответствии с информацией начальника Федерального государственного казенного учреждения «31 отряд Федеральной противопожарной службы по Самарской области» в период с 1 апреля 
2014 года по 16 сентября 2014 года подразделения Тольяттинского гарнизона пожарной охраны выезжали на возгорания в лесном массиве 31 раз 
(общая площадь возгорания - 22 028 кв. метров, задействовано техники - 
53 единицы, личного состава - 210 человек), в том числе:

- 13 августа 2014 года в 34 лесной квартал, площадь возгорания - 
2 000 кв. метров;

- 18 сентября 2014 года в 55 лесной квартал, площадь возгорания - 
20 кв. метров;

- 21 сентября 2014 года в 36 лесной квартал, площадь возгорания - 
1 300 кв. метров;

- 21 сентября 2014 года в 47 лесной квартал, площадь возгорания - 
200 кв. метров;

- 23-25 сентября 2014 года в 13 лесной квартал, общая площадь возгорания - 455 кв. метров;

- 24 сентября 2014 года в 47 лесной квартал, площадь возгорания - 
20 кв. метров;

- 27 сентября 2014 года в 57 лесной квартал, площадь возгорания - 
10 кв. метров;

- 28 сентября 2014 года в 34 лесной квартал, площадь возгорания - 
50 кв. метров;

- 29 сентября 2014 года в 3 лесной квартал, площадь возгорания - 
50 кв. метров;

4) по следующим заключенным муниципальным контрактам процент выполнения мероприятий по состоянию на 2 октября 2014 года составил:

- «Уборка захламленности (549,21 куб. метров)», сумма контракта 
188,11 тыс. рублей; исполнителем ООО «Яр» выполнено 35% (срок окончания работ - 28 ноября 2014 года);

- «Устройство (40 километров) и содержание противопожарных минерализованных полос (180 километров) с расчисткой от внелесосечной захламленности (50 куб. метров)», сумма контракта 125,01 тыс. рублей; исполнителем ООО «Олимп» выполнено 50% (срок окончания работ 
30 сентября 2014 года, работы не оплачены, за нарушение сроков исполнения контракта ведется претензионно-исковая работа);

- «Очистка городских лесов от бытового мусора (233 гектара)», сумма контракта 395,11 тыс. рублей; исполнителем ООО «Яр» выполнено 70% (срок окончания работ - 31 октября 2014 года);

- «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора (116 штук)», 
сумма контракта 720,72 тыс. рублей; исполнителем ООО «Олимп» выполнено 65% (срок окончания работ - 31 октября 2014 года);

- «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке», сумма контракта 555,56 тыс. рублей; исполнителем ООО «Партнер» выполнено 50% (срок окончания работ - 31 октября 2014 года);

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городских лесах (патрулирование городских лесов в пожароопасный период)», сумма контракта 298,50 тыс. рублей; исполнителю ООО «Олимп» за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, 5 августа 2014 года направлена претензия на уплату штрафных санкций в размере 10% от цены контракта, что составило 29,85 тыс. рублей. Претензия удовлетворена (работы продолжаются, срок окончания работ - 30 октября 2014 года);

- «Лесопатологическое обследование», сумма контракта 
340,00 тыс. рублей, муниципальный контракт заключен 17 сентября 
2014 года с ООО «АкваФлора», ведутся полевые работы (срок окончания работ - 31 октября 2014 года);

5) в части реализации мероприятий, предусмотренных в 2014 году на территории Тольяттинского лесничества государственной программой Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 
2014-2018 годы и на период до 2022 года», по состоянию на 2 октября 
2014 года:

- «Очистка от внелесосечной захламленности (700 гектаров)», сумма контракта 852,15 тыс. рублей; исполнителем ООО «Акцент-М» выполнено 38% (срок окончания работ - 15 ноября 2014 года);

- «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате лесных пожаров (23,1 гектаров)», сумма контракта 7 247,33 тыс. рублей; исполнителями ООО «Акцент-М» и ООО «ГенПлан» до 30 июня 2014 года порубочные остатки собраны в кучи (требуется сжигание).

3. Рекомендовать министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 
(Ларионов А.И.):

1) представить в Думу:

- дополнительную информацию о мероприятиях государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» для городского округа Тольятти с указанием объемов финансирования по годам в разрезе каждого мероприятия;

- информацию о ходе выполнения ремонтных работ в рамках договора 
от 26 июня 2014 года № 59 с ООО «Магистраль-Авто» по устранению дефектов пожарного водоема открытого типа в 5 квартале Тольяттинского лесничества, в том числе,  информацию о включении в государственную программу Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» мероприятий по реконструкции данного пожарного водоема с учетом возможного увеличения его объема до 3 000 куб. метров;

- социально-экологическое положение по выполнению работ на территории Тольяттинского лесничества по утилизации порубочных остатков  путем сжигания, предусматривающее запрет на сжигание порубочных остатков в дни с неблагоприятными метеоусловиями и учет направления ветра при сжигании порубочных остатков на участках, расположенных на расстоянии ближе 500 метров от жилых построек и социальных объектов;

2) обеспечить:

- своевременное информирование муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Тольятти и Федерального государственного казенного учреждения «31 отряд Федеральной противопожарной службы по Самарской области» о плановых отжигах на территории лесных участков;

- должный контроль за порядком проведения работ подрядчиками, в том числе, с применением штрафных санкций в отношении подрядчиков при некачественном выполнении работ и нарушении норм пожарной безопасности;

3) принять исчерпывающие меры по очистке леса от порубочных остатков и валежника в кратчайшие сроки, в том числе, представить в Думу информацию о причинах низкого процента выполнения ООО «Акцент-М» мероприятий в рамках заключенного государственного контракта на очистку лесного массива от валежника, порубочных остатков, ветровальных и буреломных деревьев в объеме 700 гектаров.

4. Рекомендовать министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 
(Ларионов А.И.) совместно с мэрией городского округа Тольятти 
(Андреев С.И.):

1) подготовить предложения по посадке крупномерных саженцев по обеим сторонам улицы Родины от микрорайона Портовый до Тольяттинского автовокзала Центрального района с указанием суммы предполагаемых финансовых затрат;

2) осуществлять постоянный контроль за проведением лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий, исполнением мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности в лесном массиве во время проведения лесозаготовительных работ, а также в части упорядочения работ по утилизации аварийного леса, валежника и порубочных отходов на территории городского округа Тольятти с привлечением всех заинтересованных структур, предприятий города, общественности.

5. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

1) представить в Думу информацию:

- о ходе проведения работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, предусмотренных на 2014 год муниципальной программой «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;

- о заключении договора на тушение лесных пожаров с государственным бюджетным учреждением Самарской области «Самаралес»;

2) внести изменения в паспорт муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» в части приведения объемов финансирования в соответствие с суммой, утвержденной в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год на данную муниципальную программу;

3) завершить разработку, согласование и утверждение «Плана тушения лесных пожаров на территории городского округа Тольятти на 2015 год» в 
I квартале 2015 года, до начала пожароопасного периода;

4) после утверждения «Плана тушения лесных пожаров на территории городского округа Тольятти на 2015 год» провести его отработку с привлечением всей техники и личного состава организаций, предусмотренных к привлечению для тушения лесных пожаров, а также инженерно-технического и материально-технического обеспечения в срок до 30 апреля 2015 года.

6. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) в связи с необходимостью ликвидации несанкционированных захоронений домашних животных, в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности, устранения вредного воздействия биологических отходов на человека и окружающую среду направить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу по вопросу законодательного урегулирования данной проблемы на уровне Самарской области.

7. Вернуться к рассмотрению настоящего вопроса.

Срок – по мере готовности.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.).

Председатель Думы                                                                               Д.Б.Микель